**Rapport du rendez-vous du 19/10/16**

**Avancement du projet << Gestion de QCM >>**

1. **Hébergement du projet**

* Pour la question de l’hébergement, qui est à la charge du client, il faut demander au chef du département informatique comment obtenir un nom de domaine et un espace de stockage.
* Mr Hamdouni nous a renseignés à propos d’un enseignant qui pourrait fournir un nom de domaine en iutv.univ-paris13.fr ainsi qu’un accès pour stocker les données d’un site et de sa base de données pour l’un des projets web S3. Piste à creuser

1. **Présentation de la fonctionnalité de tri par domaine/sous domaine**
   * Nous avons fait une démonstration de la fonctionnalité permettant le tri des questions par leur sous domaine et par conséquent le domaine dont elles font parties.
   * Nous avons montrés 2 manières distinctes de faire ce tri, soit en cliquant sur le domaine, soit en le recherchant dans une barre de recherche prévue à cet effet.
   * La barre de recherche est utile uniquement si beaucoup de domaines / sous domaines existent or ce n’est pas le cas pour le moment, on peut donc garder uniquement la liste.
   * Après cela, nous pouvons afficher les questions concernées mais la manière pour ajouter cette question à un qcm est triviale (case à cocher directement dans la liste). Pour améliorer cela, le client souhaite que l’on puisse visualiser la question et les réponses avant de valider et d’ajouter cette question.
   * Il faudra donc rajouter des boutons de navigation lors de la sélection des questions comme le bouton valider, retour, suivant, précédent, …
   * La possibilité d’importer des questions d’autres questionneurs pour son propre qcm a été revue : on peut importer uniquement la question et ses réponses sans pouvoir modifier son contenu, c’est-à-dire que l’importation reste statique pour plus de simplicité.
   * Dans la liste des questions possibles, on distinguera celles créées par le questionneur lui-même et celles qui peuvent être importées.
2. **La Base de Données**

* La base de données est fonctionnelle mais sujette à modification.
* Les relations essentielles au site et à son développement sont terminées.

**Prochain rendez-vous le Mercredi 9 Novembre (à confirmer)**

**Ordre du jour : Arborescence du site et questions-types**